## Slide 1: “新”学堂云实施计划
学堂云事业部 2018年5月29日

## Slide 2
总体目标
学校通过学堂云，使用新版课件系统进行自主建课与学习；
学分课模式运行；
至2018年9月1日，“新”学堂云将支持以下两类业务模式：

## Slide 3
功能特色
好用的建课
灵活的分班
移动学习
教学更严谨
资源统一管理
看视频、读讲义、做作业、讨论互动、考试、查成绩；
开/结课时间、大纲、考核、讨论等，所有教学资源均可设置到班级粒度；
在线监考、学习顺序要求、防拖拽、多维度考核；
视频、讲义、习题、外部资源统一管理，方便分享与复用；
建课操作简化；提示反馈明确；课程批量设置；Word导入大纲；

## Slide 4
实施计划
至6月30日，基本完成新课件系统与学堂云对接，实现通过学堂云pc端进行自建课与学习
至6月15日
新课件系统开发
新权限系统对接完成；
考核、课程about页功能优化完成；
视频观看记录接入；
新课件系统对接学堂云
门户、用户、权限对接；
学期对接；
教师端课程列表、建课、课程管理对接；
至6月30日
新课件系统开发
讨论区管理；
页面整体视觉交互优化；
新课件系统对接学堂云
学生端课程列表与学习对接；
用户管理对接；
课程教师与选课学生功能；
课程分类、标签，课程列表与搜索；

## Slide 5
实施计划
至7月30日，可实现学分课模式运行及分班等重要功能；至8月20日，主要功能全部上线；
至7月15日
新课件系统开发
学分课模式；
课程公告；
学生课程首页；
至7月31日
新课件系统开发
分班；
Word导入大纲；
批量课程设置等；
资源管理系统优化；
课程数据；
学习顺序与视频防拖拽；
至8月20日
新课件系统开发
教师课程首页；
调优与易用性优化；
“新”学堂云移动端；

## Slide 6: Thanks!